[image: image1.png]


铜陵市住房和城乡建设局行政规范性文件

关于进一步规范城市供气、供水、供电、排水、通信、安广网络报装流程的通知
       建政〔2019〕109号
各有关单位：

为进一步规范城市供气、供水、供电、排水、通信、安广网络等公用服务报装流程，提高办事效率，实现审批事项减少、办事效率提高、优化投资环境，根据《铜陵市人民政府关于印发铜陵市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（铜政〔2019〕31号）精神，现就有关事项通知如下：

一、审批时序

供水、供电、燃气、排水、通信、安广网络等公用服务事项办理“五同步”：

（一）在设计方案审查时公用服务提供单位一次性告知相关建设要求；

（二）建设单位在建设工程规划许可证核发后同步开展设计文件编制；

（三）建设单位在开工前向公用服务单位申请报装；

（四）公用服务单位在工程施工阶段同步开展相关设施建设；

（五）建设单位在竣工验收阶段同步办理公用服务接入事宜。

二、报装时限

供气、供水、供电、排水、通信、安广网络报装时限控制在5个工作日内。

三、申请材料

（一）供气。1.工商项目需填写《设计资料提供单》，民用项目需填写《报装申请表》；2.提供小区平面总图和户内建筑结构图。

（二）供水。1.建设单位需提供土地证、规划许可证、建设许可证、施工许可证中的至少一项；2.营业执照（副本）或统一社会信用代码证。个人散户需提供产权证明和身份证明。

（三）供电。低压居民客户：1.用电人有效身份证明（如身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等）；2.用电地址物业权属证明（如房屋产权证明、土地权属证明或政府部门出具的土地所有权、土地使用权、房屋所有权等证明文书）。若委托他人办理，需同时提供经办人有效身份证明。若无法提供物业权属证明，需签署《客户承诺书》。低压非居民客户：1.自然人提供有效身份证明（如身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等），法人或其他组织提供法定代表人（负责人）有效身份证明、营业执照（或统一社会信用代码证）等；2.用电地址物业权属证明（如房屋产权证明、土地权属证明或政府部门出具的土地所有权、土地使用权、房屋所有权等证明文书）。若委托他人办理，需同时提供经办人有效身份证明。若无法提供物业权属证明，需签署《客户承诺书》。高压客户：1.自然人提供有效身份证明（如身份证、军人证、护照、户口簿或公安机关户籍证明等），法人或其他组织提供法定代表人（负责人）有效身份证明、营业执照（或统一社会信用代码证）等；2.用电地址物业权属证明（如房屋产权证明、土地权属证明或政府部门出具的土地所有权、土地使用权、房屋所有权等证明文书）。若存在项目合法性文件，如项目批复、核准、备案文件，需一并提供。若委托他人办理，需同时提供经办人有效身份证明。若无法提供物业权属证明，需签署《客户承诺书》。
（四）排水。1.提出排水许可申请，并填写《排水许可申请表》；2.文字报告（对项目概况和申请需求作出说明）；3.排水平面图（实施雨、污分流管网，排水用户与市政排水管网对接管径、标高衔接好）排放口的设置符合城市排水规划要求；4.项目附近没有市政污水管网的，按规定建设相应的污水处理设施；5.排放污水可能对城市排水设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装至少能对水量、PH、COD进行检测的在线检测装置；5.对各类施工作业临时排水中有沉淀物，足以造成排水设施堵塞或者损坏的，排水户已修建预沉淀设施，且排水经预沉淀后符合排水规定的标准。
（五）通信。1.弱电设计方案；2.用户数量。

（六）安广网络。1.建设单位需填写《铜陵市工程建设项目有线电视报装申请表》；2.提供公司营业执照（或统一社会信用代码证）及法定代表人（负责人）身份证（复印件）3.提供项目总平面图（CAD2004版本）、楼层间弱电分配图。

上述材料，建设单位委托公用服务提供单位设计的，以及此前已在审批平台提交的，不再重复提交。

四、过程管理

按照国家、省、市有关工程建设项目审批制度改革试点有关规定，将城市供气、供水、供电、排水、通信、安广网络提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成供气、供水、供电、排水、通信、安广网络设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
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